# Implementatieplan: CV Import met Google Gemini (Batch)

Doel: Het automatisch verwerken van 3.500 CV’s (PDF/Word) naar gestructureerde kandidaat-profielen in het CRM. Methode: Google Gemini API (Batch Processing). Geschatte Kosten: +/- € 17,50.

## Fase 1: Technische Voorbereiding

Voordat we kunnen beginnen, moeten de funderingen gelegd worden.

- Google AI Studio Setup:

  - Er moet een API Key worden aangemaakt in Google AI Studio.

  - Privacy-check: Controleren of “Data retention” voor getrainde modellen uit staat (standaard bij betaalde tier).

- Laravel Packages Installeren: We hebben hulpmiddelen nodig om bestanden te kunnen lezen:

  - smalot/pdfparser: Om tekst uit PDF’s te halen.

  - phpoffice/phpword: Om tekst uit Word-documenten (.docx) te halen.

  - gemini-api-php (of een custom HTTP client): Om met Google te praten.

- Database Inrichting: We maken de tabel candidates aan met de volgende kolommen (afgestemd op wat Gemini kan vinden):

  - first_name, last_name

  - email, phone, city

  - skills (JSON-veld voor een lijst met vaardigheden)

  - summary (Korte samenvatting van het profiel)

  - original_cv_path (Verwijzing naar het bestand)

  - raw_ai_data (Backup van de volledige AI-analyse)

## Fase 2: Het “Verzamel” Script (Stap A)

We maken een commando: php artisan cv:prepare-batch

Wat dit script doet: 1. Het loopt door de map met 3.500 bestanden. 2. Per bestand: * Bepaalt het type (PDF of Word). * Haalt de “platte tekst” uit het bestand. * Maakt de Prompt voor Gemini: “Je bent een recruiter. Haal uit de volgende CV-tekst de gegevens (Naam, Email, Skills, etc.) en geef dit terug als JSON.” 3. Het voegt deze aanvraag toe aan één groot bestand: cv_batch_input.jsonl.

## Fase 3: De Batch Uitvoering (Stap B)

We maken een commando: php artisan cv:upload-batch

Wat dit script doet: 1. Uploadt het bestand cv_batch_input.jsonl naar de Google Servers. 2. Geeft het startsein: “Verwerk dit bestand met model Gemini-1.5-Flash”. 3. Slaat het Batch ID op in onze database, zodat we de status kunnen checken.

Nu wachten we. Dit proces gebeurt op de servers van Google. We kunnen dit ’s avonds aanzetten en de volgende ochtend is het klaar.

## Fase 4: De Verwerking (Stap C)

We maken een commando: php artisan cv:process-results

Wat dit script doet: 1. Downloadt het resultaat-bestand van Google. 2. Loopt door elke regel (elke kandidaat) heen. 3. Validatie: Controleert of er een e-mailadres is gevonden. 4. Duplicaat-check: Controleert of dit e-mailadres al in het CRM staat. 5. Opslaan: Maakt de kandidaat aan in de candidates tabel. 6. Koppelen: Koppelt het originele PDF-bestand aan het profiel.

## Benodigdheden van de klant

Om dit uit te voeren hebben wij nodig: 1. Toegang tot de map met de 3.500 bestanden (bijv. via WeTransfer, Dropbox link, of FTP toegang tot de server). 2. De Google Cloud / AI Studio API Key (of toestemming dat wij deze aanmaken en factureren).

## Tijdlijn

- Dag 1: Scripts schrijven en database inrichten.

- Dag 2: Testen met 50 CV’s.

- Dag 2 (Nacht): Batch job draaien voor alle 3.500 CV’s.

- Dag 3: Resultaten importeren en opleveren.