# Stappenplan Implementatie Microsoft 365 Agenda Integratie

Dit document beschrijft het exacte proces om de Outlook-agenda’s van recruiters te koppelen aan het AVE CRM.

## ⚠️ Cruciaal: Garanderen van 0% E-mailverlies (Veiligheidsprocedure)

Volg deze stappen exact om te voorkomen dat er mails kwijtraken tijdens de overstap.

Het geheim is dat we de oude en nieuwe omgeving tijdelijk naast elkaar laten bestaan.

Stap 1: Voorbereiding (De nieuwe bak klaarzetten) * Maak de accounts aan in Microsoft 365. * Log in om te testen of ze werken. (De mailbox is nog leeg).

Stap 2: Eerste Migratie (De grote verhuizing) * Gebruik de Migratie-tool in het Microsoft Admin Center. * Verbind met de huidige server (Vimexx) via IMAP. * Laat Microsoft alle historische e-mail kopiëren. * Let op: Dit is een kopie. De originele mail blijft veilig bij Vimexx staan.

Stap 3: DNS TTL Verlagen (24 uur van tevoren) * Log in bij Vimexx DNS-beheer. * Zet de TTL (Time To Live) van de MX-records op 300 seconden (5 minuten). * Doel: Dit zorgt ervoor dat de hele wereld straks binnen 5 minuten weet dat u verhuisd bent, in plaats van na 24 uur.

Stap 4: De Overstap (DNS Wijzigen) * Wijzig de MX-records bij Vimexx zodat ze naar Microsoft 365 wijzen. * Vanaf dit moment komt nieuwe mail binnen in de nieuwe Microsoft-box. * Vangnet: Als een mailtje toch nog “per ongeluk” naar de oude Vimexx-box gaat (door vertraging op internet), is dat niet erg. Die box bestaat immers nog.

Stap 5: De Naresynchronisatie (Delta Sync) * Voer 24 uur na de overstap de migratie uit Stap 2 nogmaals uit. * Microsoft haalt nu alleen de allerlaatste “verdwaalde” mailtjes op die tijdens de overstap nog bij Vimexx zijn beland. * Nu zijn beide mailboxen 100% identiek.

Stap 6: Afronding * Pas als alles een week goed draait, zegt u het mail-pakket bij Vimexx op.

## Fase 1: De Migratie (Organisatorisch)

Dit gebeurt buiten de software om.

- Licenties aanschaffen: De klant koopt Microsoft 365 Business licenties (bijv. Business Basic of Standard).

- Domein verifiëren: In het Microsoft Admin Center wordt het domein aveconsult.nl toegevoegd.

- Accounts aanmaken: De gebruikers worden aangemaakt in de Microsoft omgeving.

## Fase 2: De Configuratie (Technisch Beheer)

Hier wordt het “digitale paspoort” voor het CRM aangemaakt.

- App Registratie in Azure: Er wordt een nieuwe applicatie geregistreerd in de Microsoft Azure Portal genaamd “AVE CRM”.

- Rechten instellen (Permissies): Het CRM krijgt specifieke toestemmingen:

  - Calendars.ReadWrite (Om agenda’s te lezen en afspraken te maken).

  - Offline_access (Om te synchroniseren zonder dat de gebruiker ingelogd is).

- Sleutels Genereren: Er worden twee sleutels aangemaakt (Client ID en Client Secret) voor in de CRM-software.

## Fase 3: De Software Implementatie (Ontwikkeling)

De aanpassingen die in de CRM-software worden gedaan.

### A. Backend (De motor)

- Koppeling bouwen: Installatie van Laravel Socialite en Microsoft Graph koppeling.

- Database: Opslag van beveiligde toegangstokens per recruiter.

- Sync-Logic: Automatisch ophalen en wegschrijven van afspraken.

### B. Frontend (De voorkant)

- Koppel-knop: Een knop “Verbinden met Outlook” in het profiel.

- Agenda Weergave: Een visuele agenda in het CRM die de Outlook-data toont.