# Production-Readiness Rapport

AVE CRM — Backend, Frontend, Security, Performance, UI/UX & Operations

Audit-synthese: 5 parallelle deep-scan agents

2026-06-01

Table of Contents

# Executive Summary

Het product staat live sinds 2026-05-28 met echte klantdata, maar het is niet production-ready in de betekenis “ik durf hier morgen nieuwe betalende klanten op te zetten zonder onmiddellijk werk”.

De kernfunctionaliteit werkt en de multi-tenant isolatie is structureel goed opgelost via Spatie + database-per-tenant. Daar zit de stevige fundering. Daar bovenop staan tien serieuze gaten die elk afzonderlijk een production-incident kunnen veroorzaken: van een ongeauthenticeerde document-download tot het volledig ontbreken van error-monitoring en backups.

Het meest acute risico is een combinatie van gecommitte productie-secrets in de deploy-documentatie en het ontbreken van tenants:migrate in het deploy-script — beide zijn vandaag te fixen.

## Totalen per audit

| Audit-domein | Findings | Critical |
| --- | --- | --- |
| Backend security | 44 | 4 |
| Backend performance / code-kwaliteit | ~25 | 6 |
| Frontend performance / code-kwaliteit | ~47 | 5 |
| UI/UX consistency | ~45 | — |
| DevOps / operationeel | ~30 | 7 |
| Na deduplicatie | ~150 uniek | 10 kritieke blokkers |

## Correctie vooraf

De UI/UX-agent meldt dat de “Interimmer beschikbaarheidsdatum”-feature broken is omdat we matchen op "interimmer". Dat klopt niet — de DB-seeder gebruikt "interimmer", dat hebben we eerder bewust gefixt en geverifieerd. Wél bestaat een gerelateerde bug: de hardcoded fallback-list (network.tsx:108) gebruikt nog "interim" (en "candidate"). Als een tenant ooit zonder geseede network_role-opties draait valt de fallback in en breekt de filter. Onder Medium opgenomen.

# Kritische Blokkers

Fix vóór nieuwe klanten + binnen dagen.

## 1. Role-profile download is volledig ongeauthenticeerd

Locatie: backend/routes/api.php:105 — ->withoutMiddleware('auth:sanctum') op /assignments/{uid}/role-profile/download.

Risico: Iedereen die een 26-char ULID kent (en die zit in elke /assignments API-response) kan vacature-PDF’s met salarisranges, opdrachtgever-info en kandidaat-profielen streamen uit R2. ULID’s lekken via gedeelde links, browser-history, logs. Drie van de vijf audits scoorden dit als Critical.

Fix: verwijder ->withoutMiddleware('auth:sanctum'). Sanctum werkt prima op stream-responses; het frontend stuurt al een Bearer-header.

## 2. Productie-secrets gecommit in DEPLOYMENT_STAPPEN.md

Locatie: DEPLOYMENT_STAPPEN.md:180-181, 195

Risico: Bevat een echt-uitziende R2 access key, R2 secret en Google Geocoding API key. Het bestand staat in git. Iedereen met repo-toegang (collega’s, contractors, GitHub-organisatie-leden) heeft full read/write op de R2-bucket en kan Google-rekeningen opjagen.

Fix:

- Roteer alle drie nu bij de provider (Cloudflare R2, Google Cloud Console)

- Scrub het bestand naar placeholders

- Voeg gitleaks/trufflehog toe aan een pre-commit hook

- Doe git log -p DEPLOYMENT_STAPPEN.md en overweeg history-rewrite als de repo ooit publiek was

## 3. tenants:migrate ontbreekt in het deploy-script (én is niet atomisch)

Twee verwante problemen:

- deploy.sh:38 draait alleen migrate --force. Geen tenants:migrate. Elke deploy met tenant-schema-wijzigingen breekt tenants stil. Het feit dat dit nog niet is uitgegaan is geluk.

- Als je tenants:migrate toevoegt: bij set -e aborteert de deploy bij de eerste falende tenant. Met nieuwe code al binnengetrokken, deel van de tenants op nieuw schema en deel op oud. Recipe voor mixed-state outage.

Fix: voeg php artisan tenants:migrate --force toe in deploy.sh ná de landlord-migratie. Wrap het in een command die per-tenant succes/falen logt, een pre-deploy --pretend doet, en bij faal een duidelijk niet-nul exit-code teruggeeft zodat Forge het release niet activeert.

## 4. /auth/find-tenant is een gratis user-enumeration + DB-DoS

Locatie: backend/app/Http/Controllers/Auth/TenantListController.php:21-44

Risico: Doet Tenant::all() en voor elke tenant een makeCurrent() + DB-roundtrip om te checken of het e-mail bestaat. Onauthenticeerd. Throttle is 20/min/IP. Een aanvaller kan:

- bevestigen wie klant is bij welke tenant

- per request N tenant-DB-verbindingen forceren → bij groeiende N triviaal connections uitputten

Fix: maak een landlord-tabel tenant_users_index (email_hash, tenant_id) die je vult op user create/update/delete. Lookup wordt één SELECT op de landlord. Reageer altijd identiek (“we hebben een mail gestuurd als dit adres bestaat”). Stuur de tenant-hint via email.

## 5. Zware sync-werk in de request-cyclus (geocoding, Excel-import)

Locatie:

- backend/app/Models/Contact.php:106-122 — élke Contact::save() met een dirty location doet synchroon een Google Geocoding-call

- backend/app/Services/ExcelImportService.php:368 — maakt contacten in een loop → potentieel 500+ HTTP-calls in één request → PHP-FPM timeout → halve import

- Geen rate-limit op /geocode. Een kwaadwillende gebruiker kan de Google-rekening leegtrekken.

- ContactController::store/update en LinkedInImportController triggeren dezelfde hook.

Fix:

- Verplaats geocoding van static::saving naar een GeocodeContactJob op static::saved (tenant-aware queue is al geconfigureerd)

- Mirror voor Excel-import het bestaande ProcessCvImport-patroon: opslaan, queuen, 202 teruggeven, progress in Redis

- Voeg throttle:30,1 toe op /geocode

## 6. Authorisatie-gaten in vrijwel elke write-endpoint behalve Assignment::destroy

Een viewer (read-only volgens product-spec) kan vandaag schrijven op meerdere endpoints. Overzicht:

| Controller | store | update | destroy | viewer-impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AssignmentController | ❌ | ❌ | ✅ | viewer kan opdrachten aanmaken/wijzigen, incl. fee-velden |
| AccountActivityController | ❌ | ❌ | ❌ | viewer kan activiteiten posten + assignment-status flippen |
| AssignmentActivityController | ❌ | ❌ | ❌ | idem |
| AssignmentCandidateController | ❌ | ❌ | ❌ | viewer kan kandidaten koppelen + statussen wijzigen |
| AccountContactController | ❌ | — | ❌ | viewer kan contactpersonen koppelen/ontkoppelen |
| CalendarEventController | ✅ (self) | ❌ | ❌ | viewer kan andermans agenda wijzigen/wissen |
| ContactDocumentController | ❌ | — | ❌ | viewer kan CV’s uploaden én verwijderen |
| UserController | gate | partial | gate | viewer kan alle users + emails inzien (phishing-recon) |

Fix: policies aanmaken voor de 6 ongated controllers; $this->authorize(...) toevoegen in elke method. CalendarEvent::update/destroy moet ownership controleren ($event->user_id === $auth->id || $auth->isAdmin()). Dit gat staat al sinds de mei-audit open.

## 7. Geen database-backup-strategie gedocumenteerd

DEPLOYMENT_RAPPORT.md:465 noemt het zelf als open punt. Productie is live met klantdata. Er is geen Forge backup-cron, geen R2-versioning, geen pg_dumpall. Eén DROP DATABASE (door een typo, hack of disk-fail) is een totaal-loss-event.

Fix:

- Zet Forge daily backups aan naar DO Spaces of R2

- Per-tenant pg_dump + de landlord

- Test restore-procedure één keer

- R2 versioning aan op alle buckets

- Documenteer in DEPLOYMENT_STAPPEN.md

## 8. Geen CI-gate + effectief geen tests

Geen .github/workflows/. Forge deployt direct vanaf main op push. Tests in backend/tests/ zijn 4 stubs + 4 echte tests waarvan TenantRegistrationTest zelf kapot is (verbindt met SQLite :memory: terwijl de controller PostgreSQL PDO doet). Coverage van auth, multi-tenant isolatie, CRUD-endpoints: nul. Niets vangt de hierboven genoemde authorization-gaten op.

Fix korte termijn: GitHub Actions workflow die composer install, composer audit, php artisan test, pint --test, en cd frontend && npm ci && npm run lint && tsc --noEmit && npm run build draait. Forge: “deploy when green”.

Fix middellange termijn: feature-tests voor de top-10 endpoints + één tenant-isolatie-test per rol.

## 9. Geen error-monitoring (backend noch frontend)

Geen Sentry/Bugsnag/Datadog. bootstrap/app.php:23 heeft een lege withExceptions callback. Geen React ErrorBoundary (geverifieerd: 0 hits in src/). Productie-incidents zijn alleen ontdekbaar via ssh + tail laravel.log — letterlijk wat DEPLOYMENT_STAPPEN.md:362 aanraadt. Frontend JS-errors zijn volledig onzichtbaar.

Fix: composer require sentry/sentry-laravel + npm i @sentry/react, environment-based DSN, top-level <ErrorBoundary> rond de RouterProvider in main.tsx. Dit is een avond werk en voorkomt black-box-incidents.

## 10. PII wordt op INFO-niveau in cleartext gelogd

Persistent issue in 3 audits onafhankelijk:

- LoginController:41-44 — naam + email + role + uid per login

- RegisterTenantController:17,22,30-31,38,47,65,84 — naam, slug, tenant-id, user-id per registratie

- ContactDocumentController:50-74, 116-137 — originalName + headers per upload/download (kandidaat-namen vaak in filename)

- AuthServiceProvider:26-33 — Log::info in de manage-users Gate-definitie → ratelt door op elke check

- Geen log-rotatie / retentie-policy gedocumenteerd

GDPR-risico: persoonsgegevens onbeperkt in logs zonder verwerking-grondslag of retentie. Daarnaast log-volume + Forge disk fills.

Fix: strip alle Log::info met PII (debug-restanten, geen runtime-doel). Configureer LOG_CHANNEL=daily + LOG_DAILY_DAYS=14 in productie. Voeg log-shipper toe (Papertrail / Better Stack / Loki). Documenteer retentie.

# Hoge Prioriteit

Binnen 2–4 weken.

## Backend / data-laag

| # | Issue | Locatie | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | ContactController::index zonder paginatie, 1000+ rijen; cv_url accessor doet 1 query per contact (N+1) | Contact.php:66,81-90, ContactController:54-59 | Verwijder cv_url uit $appends of eager-load via subquery; paginate of voeg lean /contacts/network endpoint toe |
| H2 | AccountController::index doet N+1 per account voor closed_assignments-count | AccountController:24-49 | withCount(['assignments', 'assignments as closed_count' => fn($q) => $q->whereIn('status', AssignmentStatus::CLOSED)]) |
| H3 | AssignmentController::index (+ byAccount) signeert R2 URLs per rij — 2 signeringen × N rijen | AssignmentController:25-92, 97-105, 515-526 | Sign alleen in show; paginate index |
| H4 | Multi-step writes zonder transacties (Contact + work_experiences, Assignment + R2-uploads, Activity + status flip) | ContactController:97-114, 141-218, AssignmentController:170-219, AccountActivityController:55-64 | DB::transaction(...) rond schrijfblokken. R2-uploads buiten de transactie of met expliciete cleanup |
| H5 | DropdownOption::validationRule() doet een SELECT per validatie-rule — bij Contact-update 9 SELECTs alleen voor validatie | DropdownOption.php:38-52 + 22 call-sites | Cache validValues($type) per request of via tenant-cache |
| H6 | Missende DB-indexen op gefilterde kolommen + GIN op JSON-arrays | tenant-migraties 2026_03_31_000002 en _000003 | Migratie met indexen op contacts.email, current_company, category, availability_date; GIN op network_roles; accounts.client_status; assignments.start_date/end_date; assignment_contact.status; account_activities.created_at |
| H7 | Soft-delete laat R2-files orphaned achter (account → orphaned notes_image + role_profile) | AssignmentController::destroy:499-510, AccountController::destroy:152-167 | Policy: soft-delete behoudt files tot force-delete, OF destroy is hard voor files |
| H8 | Queue-connection is database (alle dispatches schrijven naar landlord) terwijl Redis beschikbaar is. ProcessCvImport doet handmatig Tenant::find()->makeCurrent() — dubbelop met Spatie | .env.production.example:34, ProcessCvImport.php:47-57 | QUEUE_CONNECTION=redis, verwijder handmatige makeCurrent |
| H9 | cv:check-batches schedule heeft twee commands met dezelfde signature — non-deterministisch welke wint | CheckBatchImports.php:12, CheckCvImportBatches.php:11 | Delete de duplicaat (waarschijnlijk CheckCvImportBatches), behoud forgetCurrent()-discipline |
| H10 | MAIL_MAILER=log als default in deploy-doc → password-reset-mails komen niet aan | DEPLOYMENT_STAPPEN.md:170-171 | resend/resend-laravel is al geïnstalleerd; MAIL_MAILER=resend + RESEND_KEY |
| H11 | Tenant-registratie is publieke endpoint zonder email-verificatie/captcha — bot-signups vullen landlord + Forge-disk | routes/api.php:31-32 | Double opt-in, hCaptcha/Turnstile, cleanup-command voor unverified tenants |
| H12 | Sanctum tokens nooit cleanup → tenants stapelen tokens op | tenant_migrations _000004:96 | Schedule sanctum:prune-expired daily |

## Frontend performance + DX

| # | Issue | Locatie | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Zero code splitting — productie-bundle is 2,5 MB. Login-pagina laadt ook FullCalendar + mammoth + DataGrid + DnD-Kit | router.tsx:3-17, vite.config.ts (geen build config) | React.lazy() rond elke route + Suspense; manualChunks voor mui/react-query/fullcalendar; lazy-import mammoth pas op CV-preview |
| F2 | ReactQueryDevtools zit in productie bundle | QueryProvider.tsx:2,26 | Gate met import.meta.env.DEV |
| F3 | console.log met login-respons, user-objecten, CV-URLs in prod | login.tsx:228-234, useUsers.ts:16,29,33, settings.tsx:581, network.tsx:1502, candidates.tsx:116 | Remove + ESLint no-console rule |
| F4 | network.tsx columns (15 GridColDef met renderCell) wordt elke render opnieuw gebouwd — verslaat DataGrid memoization op 1000 rijen | network.tsx:1664-1885 | Wrap in useMemo; stabilize callbacks met useCallback |
| F5 | 9 separate useDropdownOptions calls bij open van /network. useAllDropdownOptions bestaat al maar wordt alleen door settings gebruikt | network.tsx:570-581, e.a. | Switch alle pages naar useAllDropdownOptions |
| F6 | useContacts laadt de hele contact-tabel op /accounts/:uid alleen voor één Autocomplete | account-detail.tsx:85 | Vervang door useSearchCandidates (al server-side) of enabled-gate |
| F7 | Dode code: pages/default/candidates.tsx (528 LOC), components/assignments/*, components/ui/{BasicTable,DataTable}.tsx, lib/http.ts, axios-client.ts op root, hooks/use{Accounts,Candidates,Users,AssignmentCandidates}.ts | div. | Delete; migreer 13 imports van axios-client naar api/client |
| F8 | Geen ErrorBoundary; query-errors per page anders uitgelezen | main.tsx, router.tsx, div. | Top-level ErrorBoundary; extractApiError(err) helper; errorElement per route |
| F9 | Geen global toast/snackbar — elke dialog rolt eigen <Alert> state | div. | notistack of useSnackbar context; hook in QueryClient.defaultOptions.mutations.onError |
| F10 | Dubbele HTTP-calls na account-create: refresh() + invalidateQueries(accounts.all) | accounts.tsx:246-247, 325 | Migreer naar TanStack-versie van useAccounts, drop legacy hook |
| F11 | TypeScript strict: false + noImplicitAny: false — ~61 expliciete any, casts naar any, Control<any> in shared ClassificationFields | tsconfig.app.json:14-17 | Enable strictNullChecks + noImplicitAny; fix incrementeel |
| F12 | Blob-URL leak in network notes-image effect (cleanup closure leest stale Map) | network.tsx:733-784 | Gebruik ref voor de URLs, revoke in cleanup |

## Authorisatie / security (high, niet critical)

| # | Issue | Locatie |
| --- | --- | --- |
| S1 | Calendar feed token in cleartext in DB; geen rate-limit op /calendar-feed/{tenant}/{token} | routes/api.php:140, users.calendar_token |
| S2 | ZIP-batch-import: geen entry-count cap, geen per-file size cap, geen zip-bomb guard | BatchCvImportService.php:50-119 |
| S3 | File-uploads gebruiken getClientOriginalExtension() (user-controlled) i.p.v. $file->extension() voor opslagpad | FileStorageService.php, ContactDocumentController:76-79 |
| S4 | Wachtwoord-reset broker mist password-complexity-regex; ForgotPassword lekt of email bestaat (verschillende response) | ForgotPasswordController:15-29, ResetPasswordController:18-43 |
| S5 | Reset-URL bevat tenant-domain (user-controlled input bij registratie) → phishing-vector als domain niet streng wordt gevalideerd | User.php:138, RegisterTenantController:24 |
| S6 | Sanctum SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS + SESSION_DOMAIN=.ave-crm.nl + supports_credentials:true zonder duidelijk SPA-vs-token model gedocumenteerd | config/sanctum.php, config/cors.php |
| S7 | GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS resolved via base_path() — als iemand storage:link draait wordt het service-account web-bereikbaar | config/services.php:42-46 |
| S8 | Geen HSTS / CSP / Referrer-Policy in nginx; deprecated X-XSS-Protection wel | nginx-avecrm.conf:57-59 |
| S9 | Stray scripts op root: backend/check_tenants.php, drop_tenants.php, debug_logs.php, test_tenant_create.php, test_output*.txt — committed; drop_tenants.php is destructief | repo-root |

# Middellange Termijn

Binnen een kwartaal.

## Backend code-kwaliteit

- Splits AssignmentController (527 LOC) in Assignment + AssignmentRoleProfile + API-resource voor signing

- Verplaats hardcoded 'shadow_management' magic string naar AssignmentStatus of nieuw status-enum

- MeController:20-24 retourneert $user->tenant maar die relation bestaat niet → altijd null

- Consistente FormRequests (alleen StoreContactRequest, StoreUserRequest, UpdateUserRequest bestaan)

- addslashes op Content-Disposition filename → vervang door HeaderUtils::makeDisposition

- ProcessCvImport::tries=5 → exponential retries op poison messages = euro’s per bad PDF; onderscheid retriable vs non-retriable

- Schedule cleanup van storage/app/temp/ (9 leftover batch-dirs op disk)

- Cleanup van RegisterTenantController:164-181 (commented oude slug-functie), routes/api.php:68-78 legacy CV-route

## Frontend code-kwaliteit

- network.tsx (3525 LOC) splitten: extract AddContactDialog, EditContactDialog, CvViewerDialog, NotesImageDialog, WorkHistoryDialog, filter-panels, NetworkDataGrid. Doel: page <400 LOC orchestratie

- settings.tsx (1002 LOC) en assignments.tsx (905 LOC) idem

- AssignmentFormDialog.tsx (1022 LOC) → extract RoleProfileUploader, NotesImageUploader, SalaryFeeSection, BenefitsChipGroup

- Migreer agenda.tsx event-dialog en AddActivityDialog.tsx van useState naar RHF + Zod (laatste twee non-RHF forms)

- Ad-hoc Axios calls in pages (accounts.tsx:241, agenda.tsx, settings.tsx, AddActivityDialog.tsx) verplaatsen naar mutation-hooks

- Brand-rood inconsistentie: #800400 (theme) vs #590d0d (styles.ts + agenda) → één bron via theme.palette.primary.main

- MUI v7 deprecations: 34× InputProps= en 17× InputLabelProps= → migreer naar slotProps

- 10 files importeren MUI-icons via barrel — dev-server cold-start traag

- localStorage column-order keys versioneren (...:v2) zodat rename-een-kolom niet de user’s order wist

## DevOps

- sslmode voor Postgres uit env (require op DO managed DB)

- SESSION_SECURE_COOKIE=true expliciet in productie-env

- Decide /up vs /health als canonieke probe; verwijder de ander; haal Log::info('Health check took…') weg

- Documenteer queue-daemon expliciet (Procfile of forge.yaml); voeg /health/queue monitor toe (oldest available_at)

- Cache prefix swap-race: verifieer met test of een queue-job voor tenant A geen cache-leak heeft naar tenant B

- Robots.txt: minimaal Disallow: /dashboard, /api, /register of volledig Disallow: / voor interne CRM

- Drie bijna-identieke nginx-avecrm*.conf op root → één canonieke onder docs/

- ngrok-binary en .docx/.pptx files op repo-root weghalen (31 MB+ bloat)

- docs/legacy-import.md is UTF-16 → terug naar UTF-8

## Test coverage (van nul naar redelijk)

- Feature-test per controller-CRUD voor de 5 core entities (Account, Contact, Assignment, AccountActivity, CalendarEvent)

- Eén AuthorizationTest per rol × per controller-action — vangt de bestaande gaten en alle toekomstige

- Eén TenantIsolationTest — twee tenants, schrijf in A, asserteer geen leak in B

- RegisterTenantTest fixen (gebruikt nu :memory: SQLite tegen pgsql-controller)

- composer audit en npm audit in CI

# UI/UX Flaws

Door product-bril, op user-pain gesorteerd.

## Echt verwarrend / kapot

- Agenda “Today” button is Engels + de “Search” input op de agenda werkt niet (state wordt nooit gebruikt). agenda.tsx:526, 585-589. → Vertaal naar “Vandaag”; bedrade óf verwijder de search.

- Agenda delete-failure wordt stil gegeten — console.error, dialog sluit, event komt na refresh terug. agenda.tsx:425-428. → Surface error in dialog, sluit niet bij fail.

- Kandidaat verwijderen uit opdracht heeft géén confirmatie — trash-icon vuurt mutatie meteen. Elke andere destructive actie heeft wel dialog. AssignmentCandidatesDataGrid.tsx:340-351. → Confirm + Snackbar met undo.

- Native window.alert / window.confirm voor status-changes, removal-failures, “Notitie-afbeelding verwijderen?” — overal MUI Dialogs maar deze niet. assignments.tsx:330,386,414, network.tsx:1464,1609,1628,1639,1645,1657. → Eén pattern (Snackbar of inline Alert).

- Server-side validatie wordt als één lange tekst-Alert getoond in plaats van per-field via setError. Settings/password is de enige die het correct doet — kopieer dat patroon. accounts.tsx:252-257, network.tsx:1227-1232, AssignmentFormDialog.tsx:442-450, etc.

- Dashboard cards navigeren allemaal naar /assignments zonder context. Klik op een lopende opdracht of kandidaat — je komt op de lijst, niets gehighlight, niets ge-expand. dashboard.tsx:176,291,347. → Pass state: { assignmentUid: item.uid } zoals account-detail al doet.

- AccountHeader chevron ook bij alleen-holding-logo — als parent_logo gevuld is maar brand-logo niet, krijgt user “holding-logo › COMPANY NAAM (als h4)”. Implicatie verwarrend. AccountHeader.tsx:36-63. → Chevron alleen bij beide logo’s.

- AccountContactsCard “+”-knop is rood — rood is destructief, niet “toevoegen”. Geen ontkoppel-icon per regel. AccountContactsCard.tsx:25-38. → Neutrale/primaire kleur + per-regel unlink-IconButton.

- Kandidaten-filter en “Heeft gewerkt bij”-filter delen WorkOutlineIcon

  - worden allebei primair-blauw als actief → visueel niet te onderscheiden. network.tsx:2071-2088. → Andere icoon voor één van beide.

- Filters niet in URL — alleen kandidaten is URL-synced. Locatie / Leeftijd / Heeft-gewerkt-bij zijn local-state → niet deelbaar, niet bookmarkable. network.tsx:513-529.

## Rough edges

- Sidebar variant="permanent" zonder responsive collapse; geen hamburger op mobile (AppSidebar.tsx:96-108)

- Geen fullScreen={isMobile} op dialogs — contact-form (~30 fields) past niet op telefoon

- helperText=" " als layout-filler — inconsistent: accounts.tsx altijd, AssignmentFormDialog niet → form schiet op fout

- Form-validatie-mode inconsistent: meestal onBlur, maar AssignmentFormDialog is onSubmit

- Tab-label “Events” op een Nederlandse pagina (account-detail.tsx:264)

- Account-status indicator is alleen kleur (oranje/lichtoranje, lichtgroen/donkergroen) → kleurenblind onderscheidt niet; tooltip alleen op hover (geen touch/keyboard). accounts.tsx:823-850

- Candidate-status “Gebeld” gebruikt dezelfde groen als “Aangenomen” via fallback. Twee verschillende getCandidateStatusColor-helpers in repo. types.ts:172-174 vs account-detail.tsx:68-71

- Brand-rood drie waarden: #800400, #590d0d, #ef4444 (now-indicator agenda)

- formatRevenue heeft 3 verschillende presentaties voor zelfde waarde: €1.5 mln (lijst) / 1 mln (header, geen €, afgerond) / €15.000,00,- (detail card — ,- na ,00 is grammaticaal onjuist)

- Activity-type filter op account-detail: 9 chips, geen counts, geen “wissen”, wrapt vreemd. account-detail.tsx:298-366

- Dashboard query-error toont één regel caption zonder retry-button. Geen page heeft een retry. dashboard.tsx:143-147

- “Bezig…” knop-label zonder spinner (behalve in CompanyDetailsCard). Inconsistent.

- Delete-confirmation dialogs zijn op 3 verschillende manieren gestyled. → extract <ConfirmDeleteDialog subject={...}> component

- AssignmentExpandedContent candidates-grid heeft height: calc(100vh - 200px) in een card → kaart hoger dan viewport

- AddActivityDialog-template overschrijft user-edited description bij type-change zonder waarschuwing

- Account-status filter chip toont raw dropdown-value ("fmcg") i.p.v. label ("FMCG")

- Outlook iCal-sync dialog toont URL zonder waarschuwing dat link = volledige agenda-toegang

- Polish: “Selecteer alle (12)” / “Deselecteer alles” grammaticaal niet consistent

## Misdiagnose-correctie: “Interimmer-filter broken”

De UI/UX-agent meldt dit als “feature broken”. Wij hebben vorige sessie specifiek gefixt dat we matchen op "interimmer" (DB-waarde, geverifieerd via php artisan tinker). Wat wél een echt issue is: de hardcoded fallback-list in network.tsx:108 zegt value: "interim" (oude waarde), en network.tsx:1033 filtert kandidaten op "candidate" terwijl DB "kandidaat" gebruikt. Als een tenant ooit start zonder geseede dropdown-opties valt de fallback in en breekt het. → één regel changes, lage prio.

# Wat Al Goed Staat

- Multi-tenant isolatie is structureel goed: database-per-tenant via Spatie, custom SwitchTenantCacheTask voor cache-prefix-isolatie, queues_are_tenant_aware_by_default = true. Dit is de sterkste verdediging in de codebase — zelfs waar policies ontbreken kan een query simpelweg geen andere tenant zien.

- AssignmentStatus consolidatie uit de mei-audit is doorgevoerd en consistent gebruikt

- ULIDs als public identifiers overal — enumeration is geen aanvalsklasse meer

- Mass-assignment beschermd: elke model heeft expliciete $fillable, geen $guarded = []

- Alle raw SQL gebruikt parameter-binding — geen string-interpolatie van user-input

- TanStack Query architectuur is clean: per-resource files, gecentraliseerde queryKeys, staleTime/gcTime defaults, correcte invalidatie

- Axios client centralizeert tenant-subdomain-resolutie, 401-handling, Auth-header-injection

- RHF + Zod is de standaard voor forms; gedeelde ClassificationFields is precies juist scope

- AssignmentCard en expanded content correct memo-ized

- ImportProgressContext persisteert progress over reloads — slimme UX

- Login throttle is goed ontworpen (per IP én per IP+email)

- R2 uploads default 'private' + signed URLs in de meeste paden

- Sanctum tokens model gebruikt UsesTenantConnection correct → PAT-issuance/revocation hit de juiste DB

- Trust-proxy headers voor Cloudflare correct geconfigureerd

- Cloudflare Origin Certificates 15 jaar geldig gedocumenteerd

- nginx: client_max_body_size 50M, HTTP→HTTPS redirect, www→apex redirect, TLS 1.2+1.3 only

# Aanbevolen Roadmap

## Deze week (2–3 dagen werk)

- Roteer secrets uit DEPLOYMENT_STAPPEN.md + scrub het bestand

- Verwijder withoutMiddleware('auth:sanctum') op role-profile download

- Voeg tenants:migrate --force toe aan deploy.sh

- Strip Log::info PII (LoginController, RegisterTenantController, ContactDocumentController, Gate-definitie)

- Voeg Sentry toe (backend + frontend ErrorBoundary)

- Zet Forge daily DB-backups aan + test één restore

- Wis console.log met PII uit frontend

- Gate ReactQueryDevtools op import.meta.env.DEV

## Twee tot vier weken

- CI workflow toevoegen (composer audit, npm audit, tsc, lint, php artisan test)

- Authorization-gaten dichten — policies voor de 6 ongated controllers

- TenantListController vervangen door landlord-index

- Sync geocoding naar queued job; rate-limit /geocode

- Excel-import async maken (mirror CV-import pattern)

- Code-splitting in router (React.lazy) + manualChunks

- N+1’s in ContactController/AccountController/AssignmentController index fixen

- cv:check-batches duplicaat opruimen

- QUEUE_CONNECTION=redis + MAIL_MAILER=resend

## Een kwartaal

- Test coverage opbouwen (CRUD + auth + tenant-isolatie)

- Top 5 UI/UX flaws fixen (alert/confirm naar Snackbar, ConfirmDeleteDialog, server-validation per veld, dashboard deep-links, brand-rood unification)

- network.tsx / settings.tsx / assignments.tsx / AssignmentFormDialog.tsx opsplitsen

- TS strictNullChecks + noImplicitAny aanzetten en fixen

- Email-verificatie bij tenant-registratie

- Calendar feed tokens hashen + rate-limit

# Eindbeoordeling

Als bovenstaande staat is dit een normaal volwassen SaaS. De multi-tenant fundering is al uitstekend, dus het meeste werk zit in operationele maturity (monitoring, backups, CI, tests) en in het dichten van een verzameling kleinere security/authz-gaten die individueel klein zijn maar collectief incident-risico vormen.

De kritische blokkers zijn allemaal binnen een week haalbaar door één ontwikkelaar. Daarna is het ~4 weken focused werk voor de High-lijst, en een kwartaal voor de Medium-cleanup en UI/UX-polish.